Gorzów Wlkp. dnia 5 maja 2010 r.

GN.V.J.Wys.0932-4/10

Pan

Zygmunt Muszyński

Dyrektor

Lubuskiego Zarządu Melioracji

i Urządzeń Wodnych

w Zielonej Górze

WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE

Na podstawie art.28 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U, Nr 31, poz.206), zwanej dalej „ustawą”, Wydział Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził kontrolę w Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, zwanym dalej LZMiUW w zakresie „Ocena  realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Lubuskiego w 2009 roku związanych z utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz zadań inwestycyjnych, na które przyznano dotacje celowe z budżetu państwa, w tym z „Programu dla Odry 2006”.

W związku z ustaleniami kontroli, które zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 27.04. 2010 r., Lubuski Urząd Wojewódzki, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, na podstawie art. 46 ustawy o wojewodzie, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

1. W okresie objętym kontrolą tj. 2009 r. środki finansowe pochodzące z budżetu państwa przeznaczone na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych w wysokości 9 769 tys. zł zostały w pełni wykorzystane i wydatkowane były zgodnie z ich przeznaczeniem.

Kontrolujący pozytywnie z zastrzeżeniem oceniają wydatkowanie tych środków. Podczas kontroli Inspektoratu LZMiUW w Gorzowie Wlkp. stwierdzono, że w bardzo małym zakresie planowano i wykonano konserwację na wałach przeciwpowodziowych.

Na stan ewidencyjny 119,3 km wałów, wykonano zaledwie 6,5 km konserwacji wałów co stanowi 5,49% stanu ewidencyjnego. Po dokonaniu analizy dokumentacji sprawozdawczej za 2009 r. z konserwacji i utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych stwierdzono, że podobna sytuacja miała miejsce w inspektoratach; Międzyrzecz – na stan ewidencyjny 62,84 km wałów, konserwację wykonano na długości 5,0 km tj. 7,96% i w Inspektoracie Strzelce Krajeńskie na stan 61,3 km wałów, konserwację wykonano na długości 5,0 km wałów p.powodziowych – 8,16% stanu ewidencyjnego. Na terenie Inspektoratów Gorzów Wlkp. i Międzyrzecz  w 2008 roku w ogóle nie przeprowadzono konserwacji na wałach p.powodziowych. Powyższy stan, pomimo niskich środków na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych podstawowych winien ulec zmianie, gdyż wykonanie konserwacji w tak małym zakresie, bądź jej zaniechanie prowadzi do całkowitej degradacji tych urządzeń a koszty modernizacji i odbudowy wałów p.powodziowych są bardzo wysokie.

2. Na terenie Inspektoratu Lubsko stwierdzono, że w ewidencji istnieją wały przeciwpowodziowe o łącznej długości 32,310 km; przy rzece Nysa Łużycka 27,55 km, przy rz. Szyszyna 0,56 km i Kanale Wicina B- 4,2 km. Wały przy rz. Szyszyna i Kanale Wicina B na długości 2,76 km są to „nasypy” nie spełniające żadnej roli w ochronie przeciw powodziowej. W związku z powyższym należałoby zdjąć je z ewidencji, natomiast LZMiUW winien przystąpić do sporządzenia aktualizacji istniejącej ewidencji  wałów p.powodziowych jak i pozostałych urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

3. W 2009 roku LZMiUW realizował zadania w ramach „Programu dla Odry 2006”. Przyznane środki finansowe z Programu w wysokości 5 731 tys. złotych zostały wydatkowane na modernizację wałów rz. Warty w wysokości 5.405 tys. zł w ramach zadania inwestycyjnego „Gorzów – Borek – Ciecierzyce” oraz 326 tys. zł na przygotowanie dokumentacji technicznej pod przyszłe zadanie inwestycyjne „Ochrona przed powodzią miasta Słubice” . Środki te zostały w pełni wykorzystane, rozliczone, wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującej procedurze wydatkowania tych środków a realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem rzeczowo-finansowym uzgodnionym z Pełnomocnikiem Rządu ds. Programu dla Odry 2006 i zatwierdzonym przez Wojewodę.

Kontrolujący pozytywnie oceniają wykorzystanie środków z Programu pod względem  legalności, gospodarności i rzetelności.

4. Na inwestycje z zakresu melioracji wodnych podstawowych w 2009 r. plan wydatków wynosił 39 089 tys. złotych, z tego wykorzystano 9 089 tys. złotych; 7 067 tys. zł na zadanie inwestycyjne Gorzów- Borek- Ciecierzyce oraz 2020 tys. zł na przygotowanie dokumentacji dla przyszłych zadań inwestycyjnych.

W planie inwestycyjnym umieszczono trzy zadania nie przygotowane pod względem dokumentacyjnym. Projekty techniczne,  na zadanie    „Warniki –Witnica I – przebudowa wału p.powodziowego rz. Warty w km wału 16+900 – 22+760,  „Gorzów- Jasiniec- modernizacja prawostronnego wału rz. Warty w km 39+700 – 46+000 oraz zadanie „Oksza – budowa nowej przepompowni”, nie spełniały wymogów do wydania decyzji pozwolenia na budowę. W związku z tym LZMiUW nie był w pełni przygotowany do realizacji wszystkich planowanych zadań. Na dokończenie projektu technicznego Warniki-Witnica w 2009 roku wydatkowano kwotę 24 769 zł, na aktualizację projektu Gorzów – Jasiniec wydatkowano 35 466,02 zł. Stwierdzono niestaranne i niekompletne przygotowanie dokumentacji technicznych oraz brak prawidłowego nadzoru nad opracowanymi dokumentacjami ze strony LZMiUW. Kontrolujący wydają opinię negatywną w zakresie przygotowania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie art. 47 ustawy o wojewodzie oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia tych działań.